CAMPFLOW

친구들과 함께 만드는 글램핑 여행 플래너

제품 요구사항 · UX 설계 · 시스템 아키텍처 · API 명세 · 데이터 모델 · 배포 · 테스트 · Codex 실행 지시서

| 문서 용도 | 이 문서를 Codex에 그대로 전달하여 전체 서비스를 구현 |
| --- | --- |
| 배포 전제 | 프런트엔드: GitHub Pages / 백엔드: 집 PC Docker |
| 접속 전제 | PC가 켜져 있고 Cloudflare Tunnel이 연결된 동안 API 사용 가능 |
| 기본 언어·지역 | 한국어(ko-KR), 대한민국 글램핑·여행 |
| 문서 버전 | v1.0 · 2026-07-28 |

작성 원칙: 기능은 풍부하게, 구현 순서는 현실적으로, 보안과 데이터 소유권은 처음부터.

# 문서 사용법 및 목차

Codex에 전달하는 방법 이 DOCX를 프로젝트 컨텍스트로 첨부하고, 마지막 장의 “Codex 최종 실행 프롬프트”를 함께 전달한다. Codex는 본문의 명시적 결정사항을 임의로 축소하지 말고 단계별로 구현해야 한다.

본 문서는 아이디어 메모가 아니라 구현 계약서다. “MUST”는 필수, “SHOULD”는 권장, “MAY”는 선택 확장을 의미한다. 기술 선택이 충돌할 경우 7장 아키텍처와 24장 Codex 지시가 우선한다.

| 장 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 제품 한눈에 보기 |
| 2 | 전제·제약·핵심 결정 |
| 3 | 사용자·권한·핵심 여정 |
| 4 | 기능 요구사항 전체 목록 |
| 5 | 정보 구조와 화면 명세 |
| 6 | 일정 추천·장소 검색 로직 |
| 7 | 시스템 아키텍처 |
| 8 | 기술 스택과 저장소 구조 |
| 9 | 데이터 모델 |
| 10 | API 설계 |
| 11 | 실시간·오프라인·동기화 |
| 12 | 보안·개인정보·운영 안전 |
| 13 | 배포·도메인·CI/CD |
| 14 | 모니터링·백업·장애 대응 |
| 15 | 테스트 전략 |
| 16 | 단계별 개발 계획 |
| 17 | 완료 조건과 수용 기준 |
| 18 | UI 디자인 시스템 |
| 19 | 환경 변수와 실행 명령 |
| 20 | 초기 데이터·데모 시나리오 |
| 21 | 향후 확장 |
| 22 | 외부 API 정책과 참고자료 |
| 23 | Codex 작업 산출물 규칙 |
| 24 | Codex 최종 실행 프롬프트 |

# 1. 제품 한눈에 보기

## 1.1 제품 정의

CampFlow는 친구들이 각자 계정으로 로그인하여 글램핑 여행의 “장소 탐색 → 후보 비교 → 투표 → 날짜 확정 → 일정 편집 → 준비물·식단·차량·비용 분담 → 게시판·실시간 소통 → 여행 후 기록”을 하나의 공간에서 처리하는 협업형 여행 플래너다.

## 1.2 성공 기준

한 화면에서 합의:카카오 로컬·TourAPI·사용자 등록 장소를 통합 검색하고 후보로 저장해 비교·투표할 수 있어야 한다.

일정 결정 속도:가능 날짜 수집과 투표만으로 모든 참여자가 가능한 날짜 조합을 빠르게 추천해야 한다.

준비 누락 최소화:체크리스트, 담당자, 식단, 장보기, 차량, 예약정보, 정산을 여행 단위로 연결해야 한다.

친구별 계정·권한:개인 계정, 그룹 멤버십, 초대 링크/코드, 관리자·멤버·게스트 권한이 분리되어야 한다.

상시 접속 가능한 화면:GitHub Pages의 프런트는 항상 열려야 하며, 집 PC API가 꺼진 경우에도 안내와 캐시된 읽기 화면을 제공해야 한다.

데이터 소유:주요 데이터는 사용자의 집 PC PostgreSQL과 파일 볼륨에 저장되고, 내보내기와 복구가 가능해야 한다.

## 1.3 범위 우선순위

| 등급 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| MUST | 첫 공개 버전에서 완전 동작 | 회원가입/로그인, 그룹·여행, 장소 검색, 후보·투표, 일정, 게시판, 체크리스트, 비용, 배포 |
| SHOULD | MUST 직후 구현 | 실시간 갱신, 날씨, 차량, 식단/장보기, 알림, 첨부파일, PWA 캐시 |
| MAY | 확장 가능한 형태로 인터페이스만 준비 | OAuth, 웹푸시, AI 일정 추천, 캘린더 동기화, 가격 추적, 모바일 앱 |

중요한 제품 원칙 기능을 빼서 단순화하지 않는다. 대신 모듈별 Feature Flag와 단계별 마이그레이션으로 구현 리스크를 통제한다.

# 2. 전제·제약·핵심 결정

## 2.1 호스팅 전제

프런트엔드:React SPA 정적 빌드를 GitHub Pages에 배포한다. GitHub Pages는 정적 HTML/CSS/JavaScript 호스팅이므로 서버 코드와 비밀키를 포함하지 않는다.

백엔드:사용자의 PC에서 Docker Compose로 API, PostgreSQL, Redis, 파일 저장 서비스를 실행한다.

외부 연결:공유기 포트포워딩 대신 Cloudflare Tunnel의 outbound-only 연결로 api.example.com을 로컬 API에 연결한다.

도메인:권장 구성은 app.example.com → GitHub Pages, api.example.com → Cloudflare Tunnel이다. 동일 등록 도메인을 사용하면 쿠키·CORS 운영이 쉬워진다.

PC 종료 시:프런트는 열리지만 로그인, 동기화, 검색, 저장은 불가하다. 최근 캐시가 있는 사용자에게는 읽기 전용 화면과 명확한 “서버 오프라인” 배너를 제공한다.

## 2.2 절대 금지

GitHub 저장소 또는 프런트 번들에 PostgreSQL 비밀번호, JWT 비밀키, TourAPI 키, 카카오 REST 키, SMTP 비밀번호를 넣지 않는다.

숙박 예약 사이트를 약관 확인 없이 크롤링하거나, 검색 API 결과를 영구 수집해 별도 데이터베이스로 재판매 가능한 형태로 저장하지 않는다.

라우터 80/443/DB 포트를 인터넷에 직접 개방하지 않는다.

로그에 비밀번호, 액세스 토큰, 리프레시 토큰, 이메일 인증 토큰, 전체 쿠키를 남기지 않는다.

클라이언트가 보낸 userId/groupId만 신뢰해 권한을 결정하지 않는다. 모든 객체 접근은 서버의 멤버십 검증을 거친다.

## 2.3 결정된 기본값

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 프로젝트 코드명 | CampFlow (UI에서 쉽게 변경 가능) |
| 타임존 | Asia/Seoul, DB 타임스탬프는 UTC 저장 후 표시 변환 |
| 통화 | KRW, 정수 원 단위 |
| 언어 | ko-KR 우선, i18n 구조는 유지 |
| 라우팅 | GitHub Pages 호환을 위해 HashRouter 기본 |
| API 형식 | REST JSON + Socket.IO/WebSocket 실시간 이벤트 |
| 식별자 | UUID v7 또는 ULID |
| DB | PostgreSQL 16+ |
| 캐시/큐 | Redis 7+; Redis가 없어도 핵심 CRUD는 작동하도록 graceful degradation |
| 파일 | 로컬 S3 호환 MinIO 또는 디스크 스토리지 어댑터 |
| 문서화 | OpenAPI 3.1 자동 생성 + Swagger UI |

현재성 주의 2026-07-28 기준 네이버 검색 API는 API HUB 이관 일정이 진행 중이므로 핵심 검색 공급자로 하드코딩하지 않는다. 모든 외부 검색은 Provider Adapter로 교체 가능하게 구현한다.

# 3. 사용자·권한·핵심 여정

## 3.1 역할

| 역할 | 권한 |
| --- | --- |
| 시스템 관리자 | 전체 사용자/그룹 조회, 신고 처리, 공급자 상태, 시스템 설정, 감사 로그. 일반 여행 데이터 임의 열람은 최소화. |
| 그룹 소유자 | 그룹 설정, 멤버 초대/제거, 역할 변경, 그룹 삭제, 여행 생성. |
| 여행 관리자 | 여행 설정, 후보·투표 마감, 일정 잠금, 정산 확정, 멤버 관리. |
| 멤버 | 후보 추가, 투표, 일정/게시글/댓글/체크리스트/비용 참여. 항목별 권한은 여행 설정으로 제한 가능. |
| 게스트 | 초대 링크로 제한된 읽기 및 투표만. 계정 전환 유도. 민감 정보/정산/연락처는 기본 차단. |

## 3.2 대표 사용자 여정

| 여정 | 완료 상태 |
| --- | --- |
| 첫 그룹 만들기 | 회원가입 → 이메일/닉네임 설정 → 그룹 생성 → 친구 초대 코드 생성 → 친구 가입/참여 → 역할 확인 |
| 여행 만들기 | 그룹 홈 → 여행 생성 → 예상 인원/지역/날짜 범위/예산/차량/반려동물 조건 입력 → 가능 날짜 설문 시작 |
| 장소 고르기 | 지역·키워드 검색 → 지도/목록 → 필터 → 후보 저장 → 중복 병합 → 비교표 → 좋아요/순위 투표 → 관리자 확정 |
| 일정 짜기 | 추천 일정 생성 → 날짜별 타임라인 드래그 → 장소/식사/이동/자유시간 추가 → 담당자와 비용 연결 → 일정 잠금 |
| 준비하기 | 자동 체크리스트 템플릿 → 담당 지정 → 식단 작성 → 재료를 장보기 목록으로 병합 → 차량 좌석 배치 → 예약 정보 업로드 |
| 여행 중 | 모바일 PWA → 오늘 일정 → 위치 링크 → 체크인/공지 → 지출 즉시 등록 → 사진 업로드 |
| 여행 후 | 최종 정산 → 송금 상태 → 후기/사진 앨범 → 장소 평가 → 다음 여행 복제 |

## 3.3 권한 검증 규칙

모든 /groups/:groupId와 /trips/:tripId 리소스는 요청 사용자 멤버십을 서버에서 조회한다.

여행 관리자는 해당 여행에만 관리 권한을 가진다. 그룹 소유자 권한을 자동 상속한다.

게시물·댓글·비용·일정 항목 수정은 작성자 또는 관리자만 가능하다. 삭제는 soft delete와 감사 로그를 남긴다.

초대 코드는 해시 저장하며 만료, 최대 사용 횟수, 허용 역할을 가진다.

게스트 공유 링크는 별도 토큰, 만료, 범위(read/vote), 비밀번호 옵션을 제공한다.

# 4. 기능 요구사항 전체 목록

## 4.1 계정과 인증

이메일+비밀번호 회원가입, 로그인, 로그아웃, 토큰 갱신, 전체 세션 로그아웃.

이메일 인증은 SMTP 설정 시 활성화; 미설정 개발환경에서는 콘솔 메일 어댑터 사용.

비밀번호 재설정 토큰은 단일 사용, 짧은 만료, 해시 저장.

프로필: 닉네임, 이름(선택), 프로필 이미지, 전화번호(선택/그룹별 공개), 음식 알레르기, 운전 가능, 차량 정보, 선호 지역, 알림 설정.

OAuth Provider 인터페이스: Kakao/Naver/Google 연결 가능하되 초기 구현은 email provider를 기본.

세션 목록과 기기 로그아웃, 로그인 이력, 의심 로그인 알림 구조.

## 4.2 그룹과 초대

여러 친구 모임을 각각 그룹으로 생성하고 그룹별 여행·게시판·멤버를 분리.

초대 링크/8자리 코드/QR, 만료일, 최대 인원, 기본 역할, 승인 필요 옵션.

그룹 공지, 커버 이미지, 기본 출발지, 기본 통화/정산 규칙, 게시판 카테고리.

멤버 프로필 카드: 참석률, 운전/차량, 알레르기, 정산 계좌(민감 정보 별도 암호화 또는 미저장 링크).

## 4.3 여행 생성과 상태

여행 상태: DRAFT → COLLECTING_DATES → SEARCHING → VOTING → CONFIRMED → IN_PROGRESS → SETTLING → ARCHIVED.

여행 이름, 목적, 날짜 범위, 확정 날짜, 인원, 출발지, 목표 지역, 예산, 분위기, 반려동물, 아이 동반, 차량, 접근성 조건.

여행 복제, 템플릿 저장, 보관, 삭제 전 내보내기.

여행 대시보드에 다음 행동, 결정 미완료 항목, 알림, 진행률 표시.

## 4.4 날짜 가능 여부와 추천

각 참여자가 날짜별 가능/불가/애매와 도착·출발 가능 시간을 입력.

1박2일, 2박3일 등 숙박 길이와 최소 참석 인원을 기준으로 가능한 연속 구간 점수화.

전원 가능, 핵심 인원 가능, 주말/공휴일, 가격 선호, 이동거리 패널티를 가중치로 반영.

추천 결과에 이유와 제외된 사람을 투명하게 표시하고 수동 확정 허용.

날짜 설문 마감, 리마인드, 응답하지 않은 사람 목록.

## 4.5 글램핑/주변 장소 통합 검색

키워드, 시·도, 시·군·구, 현재 지도 영역, 반경, 출발지 이동거리 기반 검색.

TourAPI 숙박/관광정보, Kakao Local 키워드/카테고리, 사용자 등록 장소를 Provider Adapter로 통합.

필터: 날짜(가격은 제공 가능한 경우), 인원, 1인 예산, 반려동물, 개별 화장실, 바비큐, 수영장, 계곡/바다, 불멍, 침대 수, 주차, 대중교통, 후기 점수, 예약 가능 링크.

지도 마커 클러스터, 목록 동기화, 즐겨찾기, 최근 검색, 공유 URL.

중복 탐지: 정규화 이름+좌표 거리+전화번호+주소 유사도. 공급자 출처는 유지하며 canonical place로 병합.

“모든 글램핑”을 보장한다고 표현하지 않고, 연결된 데이터 제공처와 사용자 제보 범위의 통합 결과라고 UI에 명시.

## 4.6 장소 상세과 후보 비교

사진, 주소, 좌표, 전화, 홈페이지, 예약 링크, 편의시설, 소개, 체크인/체크아웃, 출처/갱신일.

사용자 메모, 장단점, 예상 총액/1인 가격, 추가요금, 취소규정 메모, 객실 후보.

최대 5~8개 후보 비교표, 누락 정보 강조, 사용자 정의 비교 항목.

후보별 토론 스레드, 반응, 질문, 예약 확인 상태.

외부 링크는 새 창 및 rel=noopener; 가격/예약 가능 여부는 “직접 확인 필요” 배지.

## 4.7 투표와 의사결정

단일 선택, 복수 선택, 별점, 순위 선택(Ranked Choice), 찬반, 날짜 매트릭스.

익명/기명, 중간 결과 공개 여부, 마감, 변경 허용, 정족수.

동률 처리: 관리자 결정, 결선투표, 비용·거리·선호 점수 tie-break.

결정 로그에 투표 결과, 확정자, 확정 시각, 이유를 저장.

## 4.8 일정 편집

날짜별 타임라인/캘린더/목록 뷰, 드래그 정렬, 시간 충돌 감지.

항목 유형: 이동, 장소, 식사, 장보기, 체크인/아웃, 액티비티, 자유시간, 공지, 개인 일정.

항목에 위치, 링크, 메모, 담당자, 참석자, 예상/실제 비용, 예약, 첨부파일 연결.

템플릿 자동 생성: 출발-마트-체크인-저녁-불멍-아침-체크아웃-관광-귀가.

버전 번호와 변경 이력, 일정 잠금, PDF/ICS 내보내기 인터페이스.

## 4.9 게시판·댓글·대화

여행별 게시판 카테고리: 공지, 자유, 장소, 준비, 질문, 후기.

리치 텍스트는 제한된 Markdown 기반, 미리보기, 멘션, 태그, 고정, 검색.

댓글/대댓글, 이모지 반응, 첨부파일, 수정 이력, 신고.

실시간 채팅형 “여행 라운지”는 Socket.IO로 제공하되 게시판과 분리.

읽음 상태, 안 읽은 수, 중요 공지 확인 체크.

## 4.10 준비물·업무·장보기

체크리스트 템플릿(숙박, 취사, 의약, 전자기기, 날씨, 반려동물).

항목 담당자, 공동 담당, 마감일, 우선순위, 수량, 비용, 완료 증거 사진.

식단의 재료를 장보기 목록으로 자동 합치고 단위/수량을 편집.

개인 준비물과 공용 준비물 분리; 동일 물품 중복 경고.

진행률, 미완료 담당자 리마인드, 일괄 완료.

## 4.11 식단·알레르기

끼니별 메뉴, 조리 난이도, 조리 시간, 레시피 링크, 담당자, 재료.

멤버 알레르기/비선호 식품과 충돌 경고. 건강 진단이 아닌 사용자 입력 정보임을 표시.

남은 재료 재활용 제안, 아침/야식 템플릿, 음료 수량 계산.

메뉴 투표와 확정, 식비 예산 연결.

## 4.12 차량·이동

차량, 운전자, 출발 위치/시간, 좌석 수, 탑승자, 짐 공간, 유류비·통행료.

카풀 배정과 미배정 인원 경고, 운전자 음주 금지 안전 공지 템플릿.

지도 앱 길찾기 딥링크, 경유지 순서, 휴게소/마트 후보.

정확한 길찾기/교통시간 API가 없을 때는 외부 지도 링크와 수동 입력으로 fallback.

## 4.13 비용·정산

예상 예산: 숙박/교통/식비/활동/기타, 1인 예상액, 예산 초과 경고.

지출 등록: 결제자, 금액, 날짜, 카테고리, 영수증, 분담 대상, 가중치/고정액/제외.

최소 송금 횟수 정산 알고리즘, 반올림 오차를 1원 단위로 보정.

정산 잠금, 송금 완료 체크, 재계산 이력, CSV 내보내기.

계좌번호는 기본적으로 자유 메모 대신 사용자가 선택적으로 저장하고, 저장 시 필드 암호화/마스킹.

## 4.14 날씨·안전

확정 지역과 날짜 기준 예보 Provider 인터페이스; API 미설정 시 외부 날씨 링크.

강수, 기온, 풍속, 폭염/한파, 미세먼지, 일출/일몰, 캠프파이어 주의 배지.

예보는 변할 수 있으며 예약/안전 판단은 공식 발표를 재확인하도록 안내.

비상 연락처, 인근 병원/편의점/마트/주유소 검색, 안전 체크인.

## 4.15 알림

인앱 알림: 초대, 날짜 응답, 투표 마감, 담당 업무, 일정 변경, 정산 요청, 멘션.

이메일/웹푸시/디스코드 웹훅 Provider 인터페이스. 초기에는 인앱+선택 SMTP.

사용자별 유형/시간대/방해 금지 설정, 중복 알림 집계.

PC 오프라인 동안 생성되지 못한 서버 알림은 복구 후 이벤트 기반 재평가.

## 4.16 파일·사진·기록

예약 확인서, 영수증, 메뉴 이미지, 지도 캡처, 여행 사진 업로드.

허용 확장자/실제 MIME/파일 시그니처 검증, 크기 제한, 랜덤 파일명, 접근 권한 검증.

이미지 썸네일 생성, EXIF 위치정보 제거 옵션, 앨범, 대표 사진.

여행 데이터 전체 JSON/CSV/ZIP 내보내기와 복원 인터페이스.

## 4.17 관리자·감사

시스템 상태, 사용자/그룹 수, DB/Redis/스토리지, 외부 API 상태, 최근 오류.

사용자 정지, 신고 처리, 악성 파일 격리, 초대 제한.

권한 변경·삭제·정산 잠금·로그인 실패·관리자 작업 감사 로그.

운영자도 비밀번호/토큰/민감 계좌 원문을 볼 수 없도록 설계.

# 5. 정보 구조와 화면 명세

## 5.1 전역 내비게이션

| 영역 | 구성 |
| --- | --- |
| 상단/모바일 하단 | 홈, 내 그룹, 내 여행, 장소 탐색, 알림, 프로필 |
| 서버 상태 | API 온라인/오프라인, 마지막 동기화 시각, 재시도 버튼 |
| 빠른 생성 | 그룹 만들기, 여행 만들기, 장소 등록, 지출 등록 |
| 전역 검색 | 여행, 장소, 게시글, 멤버, 일정 검색 |

## 5.2 라우트 정의

| 경로 | 화면 |
| --- | --- |
| / | 랜딩/로그인 상태에 따라 대시보드 |
| /login | 로그인 |
| /signup | 회원가입 |
| /invite/:token | 초대 수락 |
| /app | 개인 대시보드 |
| /groups | 그룹 목록 |
| /groups/:groupId | 그룹 홈 |
| /groups/:groupId/members | 멤버/권한 |
| /groups/:groupId/board | 그룹 게시판 |
| /trips/new | 여행 생성 마법사 |
| /trips/:tripId | 여행 대시보드 |
| /trips/:tripId/dates | 가능 날짜 |
| /trips/:tripId/discover | 장소 탐색 |
| /trips/:tripId/candidates | 후보/비교 |
| /trips/:tripId/polls | 투표 |
| /trips/:tripId/itinerary | 일정 |
| /trips/:tripId/tasks | 준비물/업무 |
| /trips/:tripId/meals | 식단/장보기 |
| /trips/:tripId/transport | 차량/이동 |
| /trips/:tripId/expenses | 예산/지출/정산 |
| /trips/:tripId/board | 여행 게시판 |
| /trips/:tripId/lounge | 실시간 라운지 |
| /trips/:tripId/files | 파일/사진 |
| /trips/:tripId/settings | 여행 설정 |
| /places/:placeId | 장소 상세 |
| /settings | 개인 설정 |
| /admin | 시스템 관리자 |

## 5.3 여행 대시보드

Hero: 여행명, 상태, 확정 날짜, D-day, 지역, 참여 인원, 서버 상태.

결정 카드: 날짜/장소/예약/차량/식단/정산 각각 완료율과 다음 행동.

오늘 필요한 행동: 미응답 설문, 투표 마감, 내 담당 업무, 미확인 공지.

후보 장소 Top 3, 최신 일정, 예산 요약, 날씨, 최근 게시글.

관리자 전용 “여행 단계 진행” 버튼은 선행 조건 검사 후 상태 변경.

## 5.4 반응형 요구

모바일 360px부터, 태블릿 768px, 데스크톱 1280px 기준. 모든 핵심 작업은 모바일에서 가능.

지도+목록은 데스크톱 분할, 모바일은 바텀시트/탭 전환.

드래그 편집은 키보드/버튼 대체 동작을 제공.

폼 자동저장 상태와 오류를 필드 가까이에 표시하고, 색상만으로 상태를 구분하지 않는다.

# 6. 일정 추천·장소 검색 로직

## 6.1 날짜 추천 점수

score(window) = 100 * attendanceRatio
              + 25 * coreMemberRatio
              + 12 * weekendPreference
              + 10 * holidayAdjacency
              - 18 * ambiguousRatio
              - 15 * estimatedPricePenalty
              - 10 * longDrivePenalty

window는 필요한 숙박일수만큼 연속된 날짜 구간이다.

가능=1.0, 애매=0.5, 불가=0.0으로 시작하되 사용자/여행 설정에서 가중치를 바꿀 수 있다.

추천은 상위 5개를 보여주며 “왜 이 날짜가 추천됐는지” 기여도를 설명한다.

핵심 멤버는 여행 관리자가 지정한다. 핵심 멤버가 불가능하면 기본적으로 후보에서 제외하되 override 가능하다.

## 6.2 장소 검색 파이프라인

query → 입력 정규화 → 지역/좌표 해석 → Provider 병렬 호출
      → 응답 표준화 → 중복 군집화 → 품질 점수 → 사용자 필터
      → 거리/선호/정보충실도 랭킹 → 캐시 → 페이지네이션 응답

| 단계 | 구현 규칙 |
| --- | --- |
| 입력 정규화 | “가평 글램핑”, 주소, 행정구역, 지도 중심을 SearchIntent로 변환 |
| 공급자 병렬화 | 각 Provider 2~4초 timeout, 부분 실패 허용, circuit breaker |
| 표준화 | PlaceProviderResult 인터페이스로 이름/주소/좌표/전화/URL/사진/카테고리/출처 변환 |
| 중복 병합 | Haversine 150m + 이름 유사도 + 전화/도로명 일치. 자동 병합 신뢰도가 낮으면 UI에서 별도 표시 |
| 랭킹 | 텍스트 관련도, 거리, 시설 충족, 정보 충실도, 친구 선호, 출처 최신성 |
| 캐시 | 검색 응답은 짧은 TTL; 약관상 영구 저장 금지 공급자는 원본 전체를 장기 저장하지 않고 후보 선택 시 최소 필드+출처만 저장 |

## 6.3 장소 품질 점수 예시

quality = 0.30 * relevance
        + 0.20 * amenityMatch
        + 0.15 * distanceScore
        + 0.15 * completeness
        + 0.10 * freshness
        + 0.10 * groupPreference

## 6.4 정산 알고리즘

각 지출을 참여자별 부채로 펼친 뒤 사람별 balance = paid - owed를 계산한다.

양수 채권자와 음수 채무자를 큰 절댓값 순으로 매칭해 송금 건수를 줄인다.

분할 결과 합계가 원 지출 합계와 정확히 일치하도록 1원 오차를 마지막 참여자에 보정한다.

정산 확정 후 수정은 새 revision을 만들며 기존 결과와 차이를 표시한다.

# 7. 시스템 아키텍처

## 7.1 논리 구조

사용자 브라우저
  ├─ https://app.example.com  (GitHub Pages: React/Vite/PWA)
  └─ https://api.example.com  (Cloudflare Edge)
                  │ outbound-only Cloudflare Tunnel
                  ▼
              집 PC Docker Network
  ├─ nginx/traefik (선택, 내부 reverse proxy)
  ├─ api (NestJS)
  ├─ worker (BullMQ jobs, 선택적 분리)
  ├─ postgres
  ├─ redis
  ├─ minio 또는 local-storage adapter
  └─ cloudflared

## 7.2 요청 흐름

정적 자산은 GitHub Pages에서 CDN 형태로 제공한다.

브라우저는 api.example.com의 /v1 및 /socket.io에 HTTPS 요청한다.

Cloudflare Tunnel이 공개 호스트를 집 PC의 내부 API 포트로 전달한다.

API는 PostgreSQL을 source of truth로 사용하고, Redis는 rate limit/cache/job/Socket.IO adapter에 사용한다.

외부 API 키가 필요한 장소·날씨·메일 요청은 백엔드에서만 수행한다.

파일은 API가 권한을 검사한 뒤 signed/opaque download endpoint로 제공한다.

## 7.3 장애/오프라인 동작

| 상태 | 프런트 동작 | 데이터 변경 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 모든 기능 | 즉시 저장 + 실시간 갱신 |
| API 연결 불안 | 재시도, 읽기 캐시, mutation outbox | 오프라인 가능 작업만 큐에 보관 |
| PC 종료 | 서버 오프라인 배너, 로컬 최근 데이터 읽기 | 로그인/검색/새 기기 접근/서버 데이터 변경 불가 |
| Redis 장애 | 실시간/큐/일부 캐시 저하 | 핵심 CRUD는 DB 직결로 유지 |
| 외부 검색 API 장애 | 가능한 Provider 결과만 표시 | 사용자 직접 장소 등록 가능 |

## 7.4 확장 인터페이스

PlaceSearchProvider, WeatherProvider, NotificationProvider, StorageProvider, OAuthProvider, GeocodingProvider를 명시적 interface로 둔다.

Provider별 환경 변수, enable flag, health check, quota/rate 상태, attribution 문구를 가진다.

각 Provider의 DTO를 도메인 엔티티로 직접 노출하지 않는다.

# 8. 기술 스택과 저장소 구조

## 8.1 확정 기술 스택

| 영역 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | pnpm workspaces + Turborepo | 타입/스키마 공유, CI 캐시, 프런트·백 통합 |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | GitHub Pages 정적 배포, 빠른 개발 |
| Routing | React Router HashRouter | GitHub Pages deep-link 404 문제 최소화 |
| Server state | TanStack Query | 캐시, 재시도, offline 상태, mutation 관리 |
| Client state | Zustand | 가벼운 UI/편집 상태 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix | 접근 가능한 컴포넌트와 빠른 구축 |
| Forms | React Hook Form + Zod | 공유 검증 스키마 |
| PWA | vite-plugin-pwa + Workbox | 정적 자산/최근 데이터 캐시 |
| Backend | NestJS + TypeScript | 모듈 구조, Guard/Interceptor, OpenAPI, WebSocket |
| ORM | Prisma | PostgreSQL 타입 안전, migration |
| DB | PostgreSQL 16+ | 관계/트랜잭션/JSONB/검색 확장 |
| Realtime | Socket.IO | 룸/재접속/ack, 브라우저 호환 |
| Cache/Queue | Redis + BullMQ | rate limit, jobs, 알림, 썸네일 |
| Storage | MinIO S3 adapter 또는 local adapter | 집 PC 파일 소유, 교체 가능 |
| Testing | Vitest, React Testing Library, Jest, Supertest, Playwright | 단위부터 E2E |
| Observability | Pino structured logs + OpenTelemetry hook + health endpoints | 가벼운 로컬 운영 |

## 8.2 저장소 구조

campflow/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # React/Vite GitHub Pages
│  ├─ api/                 # NestJS API + WebSocket
│  └─ worker/              # 선택: BullMQ worker
├─ packages/
│  ├─ contracts/           # Zod schemas, API types, enums
│  ├─ ui/                  # 공유 UI 컴포넌트
│  ├─ config-eslint/
│  ├─ config-typescript/
│  └─ domain/              # 순수 알고리즘: 날짜 추천/정산/중복 병합
├─ infra/
│  ├─ docker-compose.yml
│  ├─ docker-compose.dev.yml
│  ├─ cloudflared/
│  ├─ postgres/
│  └─ scripts/             # backup, restore, health, seed
├─ docs/
│  ├─ architecture.md
│  ├─ api.md
│  ├─ deployment.md
│  ├─ security.md
│  └─ decisions/           # ADR
├─ .github/workflows/
│  ├─ ci.yml
│  ├─ pages.yml
│  └─ dependency-review.yml
├─ .env.example
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ turbo.json
└─ README.md

## 8.3 백엔드 모듈

AuthModule, UsersModule, GroupsModule, TripsModule, MembershipModule,
AvailabilityModule, PlacesModule, ProvidersModule, CandidatesModule, PollsModule,
ItineraryModule, BoardModule, ChatModule, TasksModule, MealsModule, TransportModule,
ExpensesModule, FilesModule, NotificationsModule, AdminModule, AuditModule, HealthModule

# 9. 데이터 모델

## 9.1 공통 규칙

모든 주요 테이블은 id, createdAt, updatedAt을 가진다. 협업 편집 대상은 version 정수를 추가한다.

삭제 복구가 필요한 콘텐츠는 deletedAt soft delete. 인증 토큰/세션은 명시적 revokeAt.

금액은 Int/BigInt KRW 원 단위, 날짜만 필요한 값은 date, 시각은 timestamptz UTC.

사용자 입력 HTML은 저장하지 않고 Markdown 원문 + 서버 렌더링/클라이언트 sanitize.

외부 공급자 원본 응답은 약관과 보관 필요성에 따라 제한된 TTL JSON cache로만 저장.

## 9.2 핵심 엔티티

| 엔티티 | 주요 필드 |
| --- | --- |
| User | id, email, passwordHash, nickname, avatarFileId, locale, timezone, status, emailVerifiedAt |
| UserProfile | userId, phone?, allergies[], foodDislikes[], canDrive, notificationPrefs, privacyPrefs |
| Session | id, userId, refreshTokenHash, userAgent, ipHash, expiresAt, revokedAt |
| Group | id, ownerId, name, description, coverFileId, settingsJson |
| GroupMember | groupId, userId, role, displayName?, joinedAt, status |
| Invite | id, groupId, tripId?, tokenHash, role, expiresAt, maxUses, usedCount, requireApproval |
| Trip | id, groupId, title, status, startDate?, endDate?, dateRangeStart, dateRangeEnd, nights, regionText, centerLat/Lng, budgetPerPerson?, settingsJson, version |
| TripMember | tripId, userId, role, attendanceStatus, isCoreMember, joinedAt |
| Availability | tripId, userId, date, status, availableFrom?, availableUntil?, note |
| Place | id, canonicalName, address, roadAddress, lat, lng, phone, websiteUrl, normalizedKey, createdByUserId? |
| PlaceSource | id, placeId, provider, providerPlaceId, sourceUrl, rawMinimalJson, fetchedAt, expiresAt |
| PlaceAmenity | placeId, amenityCode, value, source, verifiedAt |
| TripCandidate | id, tripId, placeId, addedBy, status, estimatedTotal, priceNote, pros, cons, customFieldsJson, version |
| Poll | id, tripId, type, title, optionsJson, anonymous, resultsVisibility, closesAt, status |
| PollVote | pollId, userId, payloadJson, castAt, revision |
| DecisionLog | id, tripId, decisionType, entityId, decidedBy, snapshotJson, reason, createdAt |
| ItineraryDay | id, tripId, date, title, sortOrder, version |
| ItineraryItem | id, dayId, type, title, startsAt?, endsAt?, placeId?, assigneeId?, costEstimate?, detailsJson, sortOrder, version |
| BoardPost | id, groupId?, tripId?, category, authorId, title, bodyMarkdown, pinnedAt?, lockedAt?, deletedAt |
| Comment | id, postId, parentId?, authorId, bodyMarkdown, deletedAt |
| ChatMessage | id, tripId, authorId, body, clientMessageId, createdAt, deletedAt |
| TaskList/Task | tripId, title, templateCode; task assignees, dueAt, quantity, priority, completedAt |
| Meal/Ingredient | tripId, mealAt, menu, assignees; ingredients with quantity/unit/category |
| Vehicle/RideAssignment | tripId, ownerId, driverId, seats, departure; passenger mapping |
| Expense | id, tripId, payerId, amount, category, spentAt, memo, receiptFileId, revision |
| ExpenseShare | expenseId, userId, amount, weight |
| SettlementRevision | id, tripId, revisionNo, status, resultJson, lockedBy, lockedAt |
| Notification | id, userId, type, payloadJson, readAt, deliveredChannels |
| FileObject | id, storageKey, originalName, mime, size, sha256, ownerId, status, metadataJson |
| AuditLog | id, actorId, action, targetType, targetId, metadataSafeJson, ipHash, createdAt |
| ProviderCache | provider, cacheKey, responseJson, expiresAt, termsClass |

## 9.3 인덱스와 제약

User.email unique(lower(email)); GroupMember(groupId,userId) unique; TripMember(tripId,userId) unique.

Availability(tripId,userId,date) unique; PollVote(pollId,userId) unique(익명이어도 서버 내부 사용자 중복 방지).

PlaceSource(provider,providerPlaceId) unique; Place(lat,lng), address trigram/FTS 인덱스.

BoardPost tripId+createdAt, ChatMessage tripId+createdAt, Notification userId+readAt 인덱스.

모든 금액은 >=0 검사; Trip endDate >= startDate; File size upper bound는 애플리케이션+프록시 양쪽 적용.

# 10. API 설계

## 10.1 공통 규약

Base URL: /v1. JSON은 camelCase. 성공/오류 모두 requestId 포함.

리스트: cursor pagination 기본, 검색 결과만 page/size 허용. 정렬 필드는 allowlist.

오류: { code, message, details?, requestId }. 사용자 메시지와 내부 로그를 분리.

쓰기 요청은 Idempotency-Key 또는 clientMutationId 지원. 협업 엔티티는 If-Match/version 충돌 검증.

OpenAPI 3.1 문서와 생성된 contracts가 실제 DTO와 일치하도록 CI에서 검사.

Rate limit: IP+사용자+엔드포인트 조합. 로그인/초대/외부 검색은 더 엄격.

## 10.2 인증 흐름

로그인 성공 시 짧은 수명의 access token을 응답하고, refresh token은 HttpOnly Secure host-only cookie에 저장한다.

프런트는 access token을 메모리에만 유지하고 새로고침 시 /auth/refresh를 호출한다.

app.example.com과 api.example.com 구성에서는 정확한 CORS origin, credentials=true, CSRF 방어를 적용한다.

로그아웃은 refresh session revoke + cookie 삭제. 비밀번호 변경 시 다른 세션 전체 revoke 옵션.

## 10.3 엔드포인트 목록

| 도메인 | 엔드포인트 |
| --- | --- |
| Auth | POST /auth/signup, /login, /refresh, /logout, /logout-all, /verify-email, /forgot-password, /reset-password; GET /auth/sessions; DELETE /auth/sessions/:id |
| Users | GET/PATCH /me; POST /me/avatar; GET /users/:id/public |
| Groups | GET/POST /groups; GET/PATCH/DELETE /groups/:id; GET /groups/:id/members; PATCH/DELETE member; POST /groups/:id/invites |
| Invites | GET /invites/:token/preview; POST /invites/:token/accept |
| Trips | GET/POST /groups/:groupId/trips; GET/PATCH/DELETE /trips/:id; POST /trips/:id/clone; POST /trips/:id/transition |
| Members | GET/POST /trips/:id/members; PATCH/DELETE /trips/:id/members/:userId |
| Availability | GET /trips/:id/availability; PUT /trips/:id/availability/me; GET /trips/:id/date-recommendations |
| Places | GET /places/search; POST /places/manual; GET/PATCH /places/:id; GET /places/:id/nearby |
| Candidates | GET/POST /trips/:id/candidates; GET/PATCH/DELETE /candidates/:id; POST /trips/:id/candidates/merge; GET /trips/:id/candidates/compare |
| Polls | GET/POST /trips/:id/polls; GET/PATCH /polls/:id; POST /polls/:id/votes; POST /polls/:id/close; GET /polls/:id/results |
| Itinerary | GET/POST /trips/:id/itinerary/days; PATCH /itinerary/days/:id; POST/PATCH/DELETE /itinerary/items; POST /trips/:id/itinerary/generate-template |
| Board | GET/POST /trips/:id/posts; GET/PATCH/DELETE /posts/:id; POST /posts/:id/comments; PATCH/DELETE /comments/:id; POST reactions |
| Chat | GET /trips/:id/messages; POST /trips/:id/messages; DELETE /messages/:id |
| Tasks | GET/POST /trips/:id/task-lists; POST/PATCH/DELETE /tasks; POST /tasks/:id/complete; POST /task-lists/from-template |
| Meals | GET/POST /trips/:id/meals; PATCH/DELETE /meals/:id; GET /trips/:id/shopping-list; POST /shopping-list/merge |
| Transport | GET/POST /trips/:id/vehicles; PATCH/DELETE /vehicles/:id; POST /vehicles/:id/passengers; GET /trips/:id/transport/validation |
| Expenses | GET/POST /trips/:id/expenses; PATCH/DELETE /expenses/:id; POST /trips/:id/settlements/calculate; POST /settlements/:id/lock; POST /settlements/:id/payments |
| Files | POST /files/presign-or-upload; GET /files/:id/download; DELETE /files/:id |
| Notifications | GET /notifications; POST /notifications/read; GET/PATCH /me/notification-preferences |
| Export | POST /trips/:id/exports; GET /exports/:id; POST /trips/import (admin/owner protected) |
| Admin | GET /admin/overview, /admin/providers, /admin/audit; POST /admin/users/:id/suspend |
| Health | GET /health/live, /health/ready, /health/dependencies, /version |

## 10.4 예시 응답

{
  "data": { "id": "01J...", "title": "가평 2박 3일", "version": 7 },
  "meta": { "requestId": "req_...", "serverTime": "2026-07-28T09:00:00Z" }
}

{
  "error": {
    "code": "VERSION_CONFLICT",
    "message": "다른 사용자가 먼저 수정했습니다.",
    "details": { "currentVersion": 8 },
    "requestId": "req_..."
  }
}

# 11. 실시간·오프라인·동기화

## 11.1 Socket.IO 룸과 이벤트

| 룸 | 주요 이벤트 |
| --- | --- |
| user:{userId} | notification.created, session.revoked |
| group:{groupId} | group.updated, member.joined, member.updated |
| trip:{tripId} | trip.updated, candidate.*, poll.updated, vote.changed, itinerary.*, task.*, expense.*, post.created |
| trip:{tripId}:lounge | message.created, message.deleted, typing, presence |

## 11.2 실시간 규칙

WebSocket 이벤트는 권위 데이터가 아니라 캐시 무효화/낙관적 UI 보조다. 최종 상태는 REST 재조회.

연결 시 access token 검증, trip room join 시 멤버십 재검증.

클라이언트는 이벤트 id를 dedupe하고 누락 시 refetch.

스케일아웃 대비 Redis adapter 인터페이스를 사용하되 단일 PC에서는 1 replica 기본.

## 11.3 PWA 캐시

App shell은 Cache First, API GET은 Network First + 짧은 fallback cache.

민감한 프로필/정산 응답은 장기 Cache Storage에 저장하지 않고 필요 최소 데이터를 IndexedDB에 암호화 없이 저장한다는 한계를 문서화한다.

오프라인 읽기 스냅샷은 사용자 로그아웃 시 삭제 옵션과 “이 기기의 데이터 지우기” 제공.

오프라인 mutation은 clientMutationId, createdAt, baseVersion을 저장하고 연결 복구 후 사용자 확인 또는 자동 동기화.

충돌은 자동 덮어쓰기 금지. 일정/게시글은 최신 버전과 내 변경을 비교해 선택하게 한다.

# 12. 보안·개인정보·운영 안전

## 12.1 인증·세션

비밀번호는 Argon2id로 해시하고 사용자별 salt를 사용한다. 평문/복호화 가능한 저장 금지.

비밀번호 최소 길이, 유출 비밀번호 검사 Provider hook, 로그인 실패 지연/Rate limit, 계정 열거 방지 메시지.

Refresh token rotation과 재사용 탐지. 토큰은 DB에 해시만 저장.

쿠키 기반 refresh 요청은 CSRF 토큰 또는 엄격한 Origin/Fetch Metadata 검증을 포함한다.

관리자 계정은 TOTP 2FA를 SHOULD로 구현.

## 12.2 애플리케이션 보안

Zod/DTO validation, Prisma parameterization, output encoding, Markdown sanitize, CSP.

IDOR 방지: 모든 리소스 접근에 userId뿐 아니라 group/trip membership scope를 결합.

CORS allowlist는 app origin과 localhost 개발 origin만. 와일드카드+credentials 금지.

업로드는 확장자 allowlist, MIME/시그니처, 크기, 파일명 랜덤화, 별도 저장 경로, 다운로드 권한 검사.

외부 URL fetch 기능은 기본 금지. 이미지 프록시를 만들 경우 SSRF allowlist와 사설 IP 차단.

보안 헤더: HSTS(터널/도메인), X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, frame-ancestors, Permissions-Policy.

## 12.3 개인정보

필수 개인정보는 이메일/닉네임 최소. 전화, 차량, 알레르기, 계좌는 선택이며 공개 범위 안내.

그룹 탈퇴/계정 삭제 시 소유 콘텐츠 처리 정책을 UI에서 선택: 익명화 또는 삭제 가능 범위.

관리자 로그에는 IP 원문 대신 필요 시 salt hash, 민감 payload 제거.

데이터 내보내기와 계정 삭제 요청을 앱에서 수행 가능하게 한다.

프로젝트가 공개 서비스로 확대될 경우 개인정보처리방침, 이용약관, 위치정보/지도 API 약관을 별도 법률 검토한다.

## 12.4 홈 서버 운영 보안

Cloudflare Tunnel 토큰과 .env는 OS 권한 제한, 저장소 제외, 정기 교체.

Docker 컨테이너는 non-root, read-only filesystem 가능한 곳 적용, no-new-privileges, 최소 capability.

PostgreSQL/Redis/MinIO 포트를 host 0.0.0.0에 publish하지 않고 Docker 내부 네트워크만 사용.

운영 PC 자동 업데이트, 방화벽, 디스크 암호화, 화면 잠금, UPS/절전 설정 검토.

외부 공개 API는 Cloudflare WAF/Rate Limit을 선택적으로 추가하되 앱 내부 rate limit을 대체하지 않는다.

# 13. 배포·도메인·CI/CD

## 13.1 권장 도메인

app.example.com  CNAME → <github-user>.github.io
api.example.com  CNAME → <tunnel-uuid>.cfargotunnel.com

GitHub Pages custom domain 검증과 HTTPS 강제를 활성화한다.

프런트 저장소는 공개될 수 있다고 가정하고 모든 설정을 비밀 없는 값으로 제한한다.

API_PUBLIC_URL, APP_ORIGIN은 운영 도메인으로 고정하고 CORS 테스트를 자동화한다.

## 13.2 GitHub Pages 배포

on: push(main)
steps:
  - checkout
  - setup pnpm + Node LTS
  - pnpm install --frozen-lockfile
  - pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test
  - pnpm --filter web build
  - upload-pages-artifact apps/web/dist
  - deploy-pages

Vite base는 custom domain이면 “/”, 사용자/프로젝트 Pages면 repo path를 환경 변수로 설정.

빌드 결과에 .nojekyll, CNAME(커스텀 도메인), 버전 JSON을 포함.

소스맵은 비공개 배포 또는 제거 여부를 환경별 결정.

## 13.3 홈 서버 Docker Compose

services:
  api:
    image: ghcr.io/<owner>/campflow-api:<tag>
    env_file: .env
    depends_on: [postgres, redis]
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    volumes: [postgres_data:/var/lib/postgresql/data]
  redis:
    image: redis:7-alpine
    command: redis-server --appendonly yes
  minio:
    image: minio/minio
    command: server /data --console-address :9001
  cloudflared:
    image: cloudflare/cloudflared:latest
    command: tunnel --no-autoupdate run
    environment: [TUNNEL_TOKEN=${TUNNEL_TOKEN}]

## 13.4 API 배포 방식

GitHub Actions에서 API 이미지 빌드/테스트 후 GHCR에 태그 push.

집 PC에서 ./infra/scripts/update.sh가 새 이미지를 pull하고 migration → health check → 이전 컨테이너 제거.

자동 업데이트를 켤 경우 DB migration의 backward compatibility를 보장. 초기에는 수동 update 명령을 권장.

Prisma migration 전 자동 백업, 실패 시 컨테이너 롤백 및 DB restore 절차 제공.

# 14. 모니터링·백업·장애 대응

## 14.1 상태 관측

/health/live: 프로세스 생존만, /health/ready: DB 연결과 migration 상태, /health/dependencies: Redis/Storage/Providers 세부.

구조화 로그: timestamp, level, requestId, route, status, duration, userId hash, errorCode.

관리자 화면에서 최근 API 오류, 외부 API 실패율, 큐 지연, 디스크 사용량, DB 크기, 마지막 백업을 표시.

로그 파일 rotation과 보존일 설정. 디스크 80% 이상 경고.

## 14.2 백업

| 대상 | 주기 | 방법 | 보존 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 매일 | pg_dump custom format + 암호화 | 최근 7일, 주간 4개, 월간 3개 |
| 파일 저장소 | 매일 증분 | restic 또는 rclone 암호화 대상 | DB와 동일 세대 |
| 환경 설정 | 변경 시 | 비밀값은 별도 암호화 저장 | 최신 + 이전 2개 |
| 복구 테스트 | 월 1회 | 별도 임시 DB/폴더에 복원 | 결과 로그 |

## 14.3 장애 runbook

API 502: PC 전원/인터넷/cloudflared → api container → health → DB 순서 확인.

DB 접속 실패: 디스크, 컨테이너, 인증, migration lock 확인; 무작정 볼륨 삭제 금지.

외부 검색 실패: provider status와 quota 확인; provider disable 후 수동 장소 등록 안내.

스토리지 부족: 업로드 일시 중지, 썸네일/임시 파일 정리, 백업 확인 후 확장.

토큰 유출 의심: Tunnel/JWT/SMTP/API key 회전, 세션 revoke, 감사 로그 검토.

# 15. 테스트 전략

## 15.1 테스트 피라미드

| 종류 | 대상 | 필수 예시 |
| --- | --- | --- |
| 단위 | 순수 도메인 로직 | 날짜 점수, 정산 1원 보정, 중복 장소, 권한 정책, 상태 전이 |
| 통합 | DB/Redis/Provider adapter | 회원가입, 초대, 투표, 동시 일정 수정, 외부 API partial failure |
| 컴포넌트 | React UI | 폼 validation, 서버 오프라인 배너, 비교표, 모바일 메뉴 |
| E2E | 브라우저+실제 API | 2명 가입→초대→후보→투표→일정→지출→정산 |
| 보안 | 자동/수동 | 권한 우회, CORS, CSRF, rate limit, 파일 업로드, XSS payload |
| 복구 | 운영 스크립트 | 백업 생성, 빈 환경 복원, migration 롤백 |

## 15.2 필수 테스트 케이스

다른 그룹 사용자가 URL의 tripId를 바꿔도 403/404.

익명 투표도 중복 투표 불가, 결과 공개 전에는 집계 정보 차단.

동시에 같은 일정 항목을 수정하면 version conflict를 감지.

API가 꺼져 있어도 GitHub Pages app shell과 오프라인 안내가 표시.

Provider 하나가 timeout이어도 나머지 결과가 정상 반환되고 경고가 표시.

정산의 모든 송금 합계가 채권/채무 합계와 정확히 일치.

악성 확장자 이중 파일명과 위조 MIME 업로드 거부.

로그아웃 후 refresh cookie 재사용 거부.

모바일 360px에서 후보 비교, 투표, 일정, 지출 등록이 가로 잘림 없이 가능.

한국어 입력/검색/정렬과 Asia/Seoul 날짜 경계가 정확.

# 16. 단계별 개발 계획

| 단계 | 완료 범위 |
| --- | --- |
| Phase 0: 기반 | Monorepo, lint/typecheck/test, Docker, DB, health, GitHub Pages placeholder, CI, env validation |
| Phase 1: 인증·그룹 | 계정/세션, 프로필, 그룹, 초대, RBAC, 기본 대시보드 |
| Phase 2: 여행·날짜 | 여행 상태, 멤버, 가능 날짜, 추천 알고리즘, 결정 로그 |
| Phase 3: 장소 검색 | Provider adapters, Kakao/TourAPI, 지도, 수동 등록, 후보/비교 |
| Phase 4: 투표·일정 | Poll 유형, 결과/확정, 일정 타임라인, 템플릿, 충돌 처리 |
| Phase 5: 협업 | 게시판, 댓글, 반응, 라운지, 알림, Socket.IO |
| Phase 6: 준비 | 체크리스트, 식단, 장보기, 차량, 파일 업로드 |
| Phase 7: 비용 | 예산, 지출, 정산, 영수증, 잠금/내보내기 |
| Phase 8: PWA·운영 | 오프라인 캐시/outbox, 관리자, 백업, 업데이트, 보안 강화 |
| Phase 9: 확장 | OAuth, 날씨/푸시, ICS/PDF, AI 추천, 다국어 |

개발 방식 각 Phase는 독립적으로 실행 가능해야 하며, 완료 시 migration, tests, docs, seed, screenshots 또는 E2E 증거를 함께 제출한다. 다음 Phase를 위해 미완성 stub만 쌓지 않는다.

# 17. 완료 조건과 수용 기준

## 17.1 전체 Definition of Done

새 컴퓨터에서 README만 보고 개발환경을 실행할 수 있다.

docker compose up -d 후 health ready가 통과하고 seed 계정으로 로그인된다.

main push 시 프런트 테스트 후 GitHub Pages 배포가 성공한다.

운영 .env.example에 모든 변수가 설명되고 비밀값 기본값이 없다.

OpenAPI 문서, Prisma schema, API DTO, 프런트 contracts가 일치한다.

핵심 E2E 시나리오가 CI에서 통과한다.

접근 권한·보안 케이스와 백업/복원 테스트가 통과한다.

모든 주요 화면에 loading/empty/error/offline/permission denied 상태가 있다.

기능 플래그가 꺼진 모듈은 내비게이션과 API에서 일관되게 숨겨진다.

문서와 코드에 TODO만 남기고 “완료”라고 표시하지 않는다.

## 17.2 사용자 수용 시나리오

| ID | 시나리오 |
| --- | --- |
| A1 | 친구 A가 그룹과 여행을 만들고 초대 링크를 보낸다. |
| A2 | 친구 B/C가 별도 계정으로 가입해 여행에 참여한다. |
| A3 | 세 사람이 날짜 가능 여부를 입력하고 추천 날짜를 확인한다. |
| A4 | 가평을 검색해 서로 다른 공급자의 글램핑 결과를 후보에 추가한다. |
| A5 | 후보 3개를 비교하고 순위 투표 후 하나를 확정한다. |
| A6 | 자동 일정 템플릿을 만들고 세 사람이 각자 항목을 수정한다. |
| A7 | 게시글/댓글, 준비물 담당, 식단/장보기, 차량 좌석을 완성한다. |
| A8 | 각자 지출을 등록하고 정산 결과 및 송금 상태를 확인한다. |
| A9 | PC API를 끄면 프런트가 명확한 오프라인 상태와 최근 캐시를 보여준다. |
| A10 | PC를 켜면 재연결되고 충돌 없는 오프라인 변경이 동기화된다. |

# 18. UI 디자인 시스템

## 18.1 시각 방향

감성은 “야외·모닥불·친구 여행”이지만, 기능 화면은 SaaS 도구처럼 명확하고 밀도 있게.

기본 컬러: Deep Navy #18324A, Forest Teal #0F766E, Warm Sand #F4E8D0, Error #B42318.

카드는 과도한 그림자 대신 1px 경계와 넉넉한 여백. 지도/사진 화면만 몰입형.

다크 모드는 SHOULD, 초기에는 시스템 설정 연동 구조와 토큰만 준비.

## 18.2 컴포넌트 목록

| 그룹 | 컴포넌트 |
| --- | --- |
| 기본 | Button, Input, Select, Combobox, DateRange, Dialog, Drawer, Toast, Tooltip, Skeleton |
| 여행 | TripStatusStepper, DecisionCard, DdayBadge, ServerStatusBanner, ProgressRing |
| 장소 | PlaceCard, MapMarker, ProviderBadge, AmenityChips, CompareMatrix, PriceUnverifiedBadge |
| 협업 | MemberAvatarStack, AssigneePicker, MentionEditor, ActivityFeed, PresenceDots |
| 일정 | Timeline, ItineraryItemCard, ConflictBadge, DragHandle, DayTabs |
| 비용 | MoneyInput(KRW), ExpenseSplitEditor, SettlementGraph/List, PaymentStatus |
| 상태 | EmptyState, OfflineState, PermissionState, PartialProviderWarning |

## 18.3 접근성

WCAG 2.2 AA 목표. 키보드 포커스, 명확한 label, 오류 요약, 4.5:1 텍스트 대비.

지도만으로 정보를 전달하지 않고 동일 목록 제공.

아이콘 버튼은 aria-label, modal focus trap, toast는 적절한 live region.

날짜 가능 여부는 색과 함께 텍스트/패턴으로 표시.

애니메이션 감소 설정을 존중.

# 19. 환경 변수와 실행 명령

## 19.1 프런트 공개 변수

VITE_APP_NAME=CampFlow
VITE_API_BASE_URL=https://api.example.com/v1
VITE_SOCKET_URL=https://api.example.com
VITE_PUBLIC_MAP_PROVIDER=kakao
VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY=...        # 도메인 제한된 공개 JS 키만
VITE_GITHUB_PAGES_BASE=/

## 19.2 백엔드 비밀 변수

NODE_ENV=production
APP_ORIGIN=https://app.example.com
API_PUBLIC_URL=https://api.example.com
DATABASE_URL=postgresql://...
REDIS_URL=redis://redis:6379
JWT_ACCESS_SECRET=<random-32+bytes>
REFRESH_TOKEN_PEPPER=<random>
CSRF_SECRET=<random>
KAKAO_REST_API_KEY=
TOUR_API_SERVICE_KEY=
NAVER_API_HUB_KEY=             # optional adapter
SMTP_HOST=
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASSWORD=
STORAGE_DRIVER=minio
S3_ENDPOINT=http://minio:9000
S3_ACCESS_KEY=
S3_SECRET_KEY=
S3_BUCKET=campflow
TUNNEL_TOKEN=                  # cloudflared service only

## 19.3 개발 명령

corepack enable
pnpm install
cp .env.example .env
docker compose -f infra/docker-compose.dev.yml up -d postgres redis minio
pnpm db:migrate
pnpm db:seed
pnpm dev

## 19.4 운영 명령

docker compose pull
./infra/scripts/backup.sh
./infra/scripts/update.sh
./infra/scripts/health.sh
./infra/scripts/restore.sh <backup-file>

시크릿 처리 .env는 절대 Git에 커밋하지 않는다. GitHub Pages 빌드에 필요한 VITE_ 변수는 공개값으로 간주한다. 외부 API의 서버 비밀키는 프런트 코드에서 호출하지 않는다.

# 20. 초기 데이터·데모 시나리오

## 20.1 Seed 계정

| 계정 | 역할 | 비밀번호 |
| --- | --- | --- |
| owner@campflow.local | 그룹 소유자/여행 관리자 | 개발환경에서만 문서화된 임시값, 첫 로그인 변경 |
| friend1@campflow.local | 멤버 | 동일 |
| friend2@campflow.local | 멤버 | 동일 |

## 20.2 Seed 여행

“가평 여름 글램핑” 2026-08-14~2026-08-23 범위, 1박2일, 3명.

날짜 응답 3명, 후보 장소 3개(mock provider source 포함), 순위 투표 1개.

일정 2일, 준비물 12개, 식단 4끼, 차량 1대, 지출 5건, 게시글 3개.

외부 API 키가 없어도 전체 UI와 E2E가 동작하도록 Mock Provider를 제공.

## 20.3 데모 모드

VITE_DEMO_MODE 또는 API DEMO_PROVIDER를 통해 외부 API 없이 장소/날씨 결과 생성.

데모 데이터는 “샘플” 배지를 표시하고 실제 예약 링크/가격으로 오해되지 않게 한다.

CI E2E는 데모 모드에서 실행해 외부 quota와 네트워크에 의존하지 않는다.

# 21. 향후 확장

AI 여행 도우미: 그룹 조건을 바탕으로 후보 요약, 일정 초안, 장보기 수량 제안. 자동 확정은 금지하고 근거/사용 데이터 표시.

가격/예약 추적: 공식 제휴 API 또는 사용자 입력/메일 파싱 기반. 무단 스크래핑 금지.

모바일 네이티브: Expo/React Native가 packages/contracts와 domain 로직 재사용.

공유 캘린더: Google/Apple ICS, Google Calendar OAuth Provider.

다국어/해외: 통화, 타임존, 지도 공급자, 주소 모델 확장.

항상 켜진 서버로 이전: VPS/NAS로 docker compose 그대로 이동 가능, storage는 S3로 교체.

고가용성: API replica, managed Postgres/Redis, object storage, CDN으로 단계적 전환.

# 22. 외부 API 정책과 참고자료

## 22.1 구현 시 준수할 정책

공급자별 이용약관, 표시 의무(attribution), 캐시/저장 허용 기간, 호출량 제한을 Provider 문서에 기록한다.

검색 공급자의 원문 결과를 영구 복제하는 대신 사용자가 여행 후보로 선택한 최소 정보와 source URL/갱신시각을 저장한다.

공급자 정책 변경에 대비해 provider enable/disable과 대체 경로를 운영 UI에서 제어한다.

“예약 가능”, “최저가”, “전체 목록”처럼 검증 불가능한 표현을 사용하지 않는다.

외부 API가 반환한 사진은 핫링크 정책과 저작권을 확인하고, 허용되지 않으면 대표 이미지 없이 표시.

## 22.2 공식 참고 링크 (2026-07-28 확인)

GitHub Pages 개요: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages

GitHub Pages 배포 소스/Actions: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

GitHub Pages 제한: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/github-pages-limits

GitHub Pages HTTPS: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/securing-your-github-pages-site-with-https

Cloudflare Tunnel 개요: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/

Cloudflare Tunnel 공개 호스트: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/routing-to-tunnel/

Kakao Local REST API: https://developers.kakao.com/docs/ko/local/dev-guide

한국관광공사 국문 관광정보 OpenAPI: https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do

네이버 API HUB 이관 공지: https://developers.naver.com/notice/article/32530

네이버 API 이용약관: https://developers.naver.com/products/terms/

OWASP Password Storage: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

OWASP CSRF Prevention: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html

OWASP File Upload: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

OWASP ASVS: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

API 변경 가능성 외부 API의 명칭, 요금제, 쿼터, 엔드포인트는 변경될 수 있다. Codex는 구현 시 공식 문서를 다시 확인하고 Provider별 README에 확인 날짜를 기록한다.

# 23. Codex 작업 산출물 규칙

## 23.1 Codex가 반드시 생성할 것

실행 가능한 전체 monorepo 코드와 lockfile.

README: 10분 내 개발 실행, 운영 배포, 도메인, Tunnel, 백업/복구.

.env.example: 모든 변수 설명, 안전한 기본값, required/optional 구분.

Docker Compose dev/prod, healthcheck, named volumes, non-root 설정.

Prisma schema, migration, seed, ERD 문서.

OpenAPI/Swagger와 API 사용 예시.

GitHub Actions: CI와 Pages 배포, API image build.

단위/통합/E2E 테스트와 테스트 데이터.

ADR: HashRouter, auth cookie/token, Provider adapter, offline strategy, storage 선택.

SECURITY.md, BACKUP.md, OPERATIONS.md, PROVIDERS.md.

## 23.2 구현 품질 규칙

TypeScript strict. any 남용 금지. eslint 경고 0.

도메인 로직을 controller/component에 직접 쓰지 않고 service/domain package로 분리.

모든 입력은 schema validation, 모든 권한은 guard/policy에서 검증.

loading/error/empty/offline 상태 없는 화면 금지.

외부 API 실패를 500 하나로 뭉개지 말고 partialResults와 providerWarnings로 표현.

마이그레이션과 seed가 idempotent하게 실행.

테스트를 통과시키기 위해 기능을 주석 처리하거나 mock으로 운영 코드를 대체하지 않는다.

UI 텍스트는 한국어 기본, 하드코딩을 i18n dictionary에 모을 수 있는 구조.

미구현 기능은 Feature Flag OFF + 명시적 문서. 가짜 버튼/빈 화면 금지.

## 23.3 각 Phase 보고 형식

1. 구현 완료 항목
2. 변경 파일 요약
3. DB migration
4. 실행/테스트 명령과 실제 결과
5. 화면/엔드포인트 확인 방법
6. 알려진 제한과 다음 Phase
7. 보안 또는 운영상 주의점

# 24. Codex 최종 실행 프롬프트

아래 내용을 Codex에 그대로 전달 이 문서 전체가 최상위 요구사항이다. Codex가 한 번에 모든 코드를 만들기 어렵다면 Phase 0부터 순서대로 진행하되, 매 단계 실행 가능한 상태를 유지한다.

너는 수석 풀스택 엔지니어이자 제품 엔지니어다. 첨부된 “CampFlow 제품·기술 명세서 v1.0”을 최상위 구현 계약으로 삼아 실제 동작하는 서비스를 만들어라.

[목표]
친구들이 각자 계정으로 로그인해 글램핑 여행의 날짜 조사, 지역/장소 검색, 후보 비교와 투표, 일정 편집, 게시판/실시간 대화, 준비물, 식단/장보기, 차량, 비용 정산, 파일/사진을 공동 관리하는 웹 서비스를 구현한다. 프런트엔드는 GitHub Pages에 상시 배포하고, 백엔드는 집 PC의 Docker Compose에서 실행하며 Cloudflare Tunnel로 공개한다.

[작업 원칙]
1. 문서의 MUST를 임의로 삭제하거나 단순한 mock 화면으로 대체하지 마라.
2. Phase 0부터 순서대로 구현하라. 각 Phase 종료 시 앱이 실행 가능하고 테스트가 통과해야 한다.
3. 불명확한 사소한 사항은 문서의 원칙과 보안 우선으로 합리적인 기본값을 선택하고 ADR에 기록하라. 핵심 구조를 다시 질문하며 작업을 멈추지 마라.
4. 외부 API 키가 없어도 Mock Provider와 seed 데이터로 전체 개발/E2E 흐름이 동작하게 하라.
5. 외부 검색은 Provider Adapter로 구현하고, 무단 크롤링을 만들지 마라. Kakao Local과 TourAPI를 우선 연결하고 네이버는 교체 가능한 선택 Provider로만 둬라.
6. GitHub Pages에는 비밀키를 절대 포함하지 마라. 모든 비밀키 호출은 백엔드에서 수행하라.
7. 인증, 객체 권한, CSRF/CORS, rate limit, 파일 업로드, 감사 로그, 백업/복구를 첫 설계부터 반영하라.
8. UI는 한국어, 모바일 우선, 접근 가능해야 하며 loading/empty/error/offline 상태를 모두 구현하라.
9. TypeScript strict, 테스트, lint, typecheck, migration, OpenAPI, README, Docker, GitHub Actions를 코드와 함께 제공하라.
10. “완료”라고 보고하기 전에 명세서 17장의 수용 시나리오를 E2E 또는 재현 가능한 명령으로 검증하라.

[첫 실행]
- 먼저 저장소 구조, 기술 결정, Phase별 체크리스트를 짧게 제시한다.
- 즉시 Phase 0과 Phase 1 구현을 시작한다.
- package.json, pnpm workspace, Docker dev 환경, NestJS API, React/Vite 앱, Prisma/PostgreSQL, 인증/그룹/초대, CI, Pages workflow, seed, 테스트를 실제 파일로 생성한다.
- 루트 README에 로컬 실행 명령을 작성하고 직접 실행 가능한 상태로 맞춘다.
- 작업 결과는 “구현 완료 / 실행 방법 / 테스트 결과 / 다음 단계 / 알려진 제한” 형식으로 보고한다.

첨부 명세서와 충돌하는 임시 선택은 하지 말고, 반드시 명세서를 우선하라.

## 24.1 첫 번째 검수 체크리스트

□ pnpm install && pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test 성공

□ docker compose dev로 PostgreSQL/Redis/MinIO 실행

□ Prisma migrate/seed 성공

□ owner 계정 로그인과 그룹 생성/초대 수락 E2E 성공

□ GitHub Pages용 web build 성공, 번들에 서버 비밀키 없음

□ API /health/ready와 Swagger 접근

□ 권한 우회 테스트 1개 이상 포함

□ README 명령을 새 환경에서 재현 가능

# 문서 종료

이 명세서는 “한 번에 완벽한 거대 구현”을 요구하는 대신, 최종 기능은 풍부하게 유지하면서 각 단계가 실제로 작동하도록 만드는 것을 목표로 한다. 서버를 항상 켤 수 없는 구조의 한계를 숨기지 않고, 프런트 상시 접근·오프라인 안내·복구 가능한 홈 서버 운영을 제품 경험의 일부로 다룬다.